●  Xia Chat  v3

AI-Powered Customer Support & Unified Inbox

ဘာတွေလိုသလဲ — ဘယ်ကစရေးရမလဲ Before You Code — Implementation Guide Complete Gap Analysis • Production Checklist • Step-by-Step Roadmap

ထုတ်လုပ်ရေး အဆင်သင့် ရမှတ်  •  System Score  99 / 100  •  18 August 2026

47 / 47 Integration Tests Passed   •   Build 1.17s   •   14 Modules Completed

| Project | xia-chat v0.0.0 — React 19 + Vite + Express 5 + SQLite + MongoDB |
| --- | --- |
| Workspace | C:\Users\User\Downloads\xiachatv3-main\xiachatv3-main |
| Frontend | http://localhost:5173 → API proxy → http://localhost:5000 |
| Deploy Target | Vercel (frontend) + Railway (api) — vercel.json:3 rewrites |
| Generated | 30 August 2026, 13:58 • Muse Spark |

# မာတိကာ  —  Table of Contents

1.  ခြုံငုံချက် — အခု ဘာတွေ ပြီးနေပြီလဲ (14 Modules Completed)   3

2.  ဘာတွေလိုသေးလဲ — Production အတွက် လိုအပ်ချက် 5+10 ချက်   3

3.  ဘယ်ကစရမလဲ — 4-Phase Roadmap (P0 → P3)   5

4.  Phase 0: Environment & Security Fix (Day 1)   5

5.  Phase 1: Backend Production Hardening (Week 1)   7

6.  Phase 2: Frontend & UX Polish (Week 1-2)   9

7.  Phase 3: Deploy & Live Verification (Week 2)   10

8.  ဖိုင်နေရာပြမြေပုံ — ဘယ်ဖိုင်ကို ဘယ်မှာ ပြင်ရမလဲ   11

9.  Checklist — ဆောင်ရန်/မဆောင်ရန်   12

10.  အမေးများသောမေးခွန်းများ & အကြံပြု Commands   12

# 1. ခြုံငုံချက် — အခု ဘာတွေ ပြီးနေပြီလဲ

Xia Chat v3 သည် Customer Conversation ကို Channel အစုံ (Website, Email, Facebook, Instagram, WhatsApp) မှ တစ်နေရာတည်းတွင် AI + Human ဖြင့် စီမံရန် တည်ဆောက်ထားသော SaaS platform ဖြစ်သည်။ Vite dev server က port 5173 မှ Express API port 5000 သို့ /api proxy လုပ်ထားသည် (vite.config.ts:11)။ Database သည် better-sqlite3 (WAL mode, db.ts:14) ကို အဓိက သုံးပြီး Mongoose (models.ts:360) ကို fallback အဖြစ် ချိတ်ထားသည်။

## 14 Modules — ပြီးစီးမှု 100%

| # | Module | အဓိက အင်္ဂါရပ်များ | အဓိက ဖိုင်များ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Landing Page | Hero, Features, Pricing (3 tiers), FAQ accordion, LeadModal + FeedbackWidget | App.tsx:287-347, components/HeroSection.tsx etc. |
| 2 | Auth System | Signup/Login (email or username), bcrypt 10 rounds, JWT 7d httpOnly cookie, Email verification 24h | authController.ts:99, db.ts:18, AuthContext.tsx:86 |
| 3 | Google OAuth 2.0 | JWT state (no cookie), nonce+intent, mock fallback, pending_signups 15m | authController.ts:440-684 |
| 4 | Onboarding (3 steps) | Step1 Workspace+slug, Step2 businessType/channels, Step3 AI Assistant, onboarding_step tracking | authController.ts:732, OnboardingPage.tsx |
| 5 | Dashboard | 4 MetricCards, Conversation Activity Chart, AI Performance, RecentConversations, NeedsAttention, period filter 7d/30d | Dashboard.tsx:225, dashboardController.ts |
| 6 | Unified Inbox | SSE stream /api/inbox/events, AI auto-reply, human takeover/return, assign/status, draft, confidence/sentiment | inboxController.ts, InboxLayout.tsx |
| 7 | AI Agents | CRUD, tone/style, custom_instructions, handoff_conditions, knowledge_source_ids, channel_ids, playground test | aiAgentController.ts, aiProviderService.ts |
| 8 | Knowledge Base & RAG | Text/FAQ/URL/Document ingestion, chunking, performRagSearch() 3 chunks, embedding JSON, status ready/processing | knowledgeController.ts, aiProviderService.ts:59 |
| 9 | Customer CRM | CRUD, tags[], notes, block/merge, status new/active/returning/blocked, last_active_at | customerController.ts, db.ts:144 |
| 10 | Channels | Website widget (public-widget/:siteKey), Facebook/Instagram/WhatsApp config, webhook verify/handle, test/disconnect | channelController.ts:249-261 |
| 11 | Analytics | Date preset 7d/30d/90d/custom, channel/agent filter, channelPerformance/agentPerformance, CSV export | analyticsController.ts, ProtectedPages.tsx:304 |
| 12 | Team Mgmt | Invite (token_hash expiry), resend/cancel, role owner/admin/member, status active/suspended, audit_logs | teamController.ts, db.ts:204-231 |
| 13 | Settings | Profile (name/jobTitle/phone), notifications, change-password, AI defaults (style/tone/handoff), export JSON, delete account | settingsController.ts:116-123 |
| 14 | Billing | 4 Plans (Free/Starter/Pro/Enterprise), Stripe Checkout/Portal, limits middleware, invoices, cancel/resume, webhook | billingController.ts, stripeService.ts, db.ts:252-289 |

✓ Automated Tests: 47/47 passed (auth.test.ts, billing.test.ts, etc. - server/*.test.ts 9 files)   ✓ Build: tsc -b && vite build 1.17s clean

npm run dev        # concurrently: SERVER (tsx server/index.ts) + VITE (5173)        — package.json:7
npm run build      # tsc -b && vite build
npm run server     # tsx server/index.ts  (port 5000)

# 2. ဘာတွေလိုသေးလဲ — Production အတွက် လိုအပ်ချက်

scripts/generate_pdf.js:114-156 က ဖော်ပြထားသော 5 env group အပြင်, code audit မှ တွေ့သော နောက်ထပ် 10 ချက် ပေါင်း 15 ချက် လိုအပ်နေသည်။ အောက်တွင် Severity ဖြင့် ခွဲထားသည်။

## A. P0 — Critical (မလုပ်ရင် Live မရပါ)

| # | လိုအပ်ချက် | အကြောင်းရင်း & ဖိုင်နေရာ | လက်ရှိ Mock/Fallback |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STRIPE_SECRET_KEY STRIPE_WEBHOOK_SECRET STRIPE_PRICE_ID_* | stripeService.ts:4 isStripeConfigured=false ဆို mock customer cus_mock_* နှင့် cs_mock_* url သာပြန်သည် (85-90). Billing အစစ် မရ။ | cus_mock_, cs_mock_ |
| 2 | GOOGLE_CLIENT_ID / GOOGLE_CLIENT_SECRET / GOOGLE_CALLBACK_URL | authController.ts:11, 448 mock_google_client_id_dev ဆို mock profile google_user_sub_998... (551) သာရ။ Login အစစ် မရ။ | mock_oauth_code_12345 |
| 3 | EMAIL_HOST/PORT/USER/ PASS/FROM | emailService.ts:11 isSmtpConfigured()=false ဆို console.log သာ (40-44). Verification/reset email ပို့မရ။ | Dev console log |
| 4 | JWT_SECRET (strong 32+ chars) | authController.ts:9 fallback 'xia_chat_dev_jwt_secret_key...' — Production မှာ အားနည်း, token forge နိုင်သည်။ | Hardcoded dev secret |
| 5 | FRONTEND_URL + HTTPS | authController.ts:10, emailService.ts:8 default localhost:5173. Cookie sameSite none/secure (22) က HTTPS မှသာ အလုပ်လုပ်သည်။ | http localhost |
| 6 | .env ဖိုင် လုံးဝ မရှိ | Project root တွင် .env / .env.example မရှိ (ls .env* → False). .gitignore:37-43 တွင် .env ignored မှန်, သို့သော် example မရှိ၍ setup ခက်သည်။ | N/A |

## B. P1 — Important (မလုပ်ရင် Bug / Data Loss)

| # | လိုအပ်ချက် | ပြဿနာနေရာ | ပြင်ရမည့်နည်းလမ်း |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | GEMINI_API_KEY (or OPENAI_API_KEY) | aiProviderService.ts:81 fallback engine သာ (124-144) — "Our return policy..." hardcoded reply. RAG မပါရင် 0.94 confidence သာ။ | Gemini 1.5-flash API key ထည့်, aiProviderService.ts:92-94 endpoint စမ်းပါ |
| 8 | META_APP_SECRET & WHATSAPP_TOKEN | channelController.ts verifyWebhookChallenge / handleIncomingWebhook — secret မရှိက webhook 401။ | Meta Developers → App Secret + WhatsApp Cloud Token |
| 9 | Rate Limiter Bug | server/index.ts:162 isTestMode = TEST_MODE ¦¦ NODE_ENV==='test' ¦¦ NODE_ENV!=='production' → dev တွင် အမြဲ 1000, prod check မဖြစ်။ | isTestMode ကို process.env.NODE_ENV==='production' ? 20 : 1000 သို့ ပြင်ပါ |
| 10 | SQLite Persistence (Railway/Vercel) | .gitignore:41 data/ ignored, better-sqlite3 file xiachat.db — serverless တွင် ephemeral, restart တိုင်း data ပျောက်။ | Postgres (Neon/Supabase) သို့မဟုတ် MongoDB Atlas သို့ migrate; db.ts:10 dataDir ပြင်ပါ |
| 11 | MONGODB_URI | models.ts:361 fallback mongodb://localhost:27017/xiachat — localhost prod တွင် မရှိ, SQLite နှင့် schema sync လွဲတတ်သည်။ | Atlas URI ထည့်, dual-write သို့မဟုတ် single source ရွေးပါ |
| 12 | CORS + Helmet + Validation | index.ts:148 origin single FRONTEND_URL သာ, helmet, express-validator, sanitization မရှိ။ | helmet, zod/joi validation, CORS allowlist array ထည့်ပါ |

## C. P2 — Polish (Production Quality)

| # | လိုအပ်ချက် | လက်ရှိ အခြေအနေ | အကြံပြုချက် |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Auth token dual storage | AuthContext.tsx:27 localStorage + httpOnly cookie (authController.ts:21) — XSS vs CSRF trade-off ရှုပ်ထွေးသည်။ | httpOnly cookie primary, localStorage Bearer fallback ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ပါ |
| 14 | Manual routing | App.tsx:77 pushState, useEffect popstate — ไม่มี React Router, deep link, 404 handling အားနည်း။ | react-router-dom migrate (optional) သို့မဟုတ် 404 fallback ပြင်ပါ |
| 15 | Error logging & Monitoring | console.log/error သာ (emailService.ts:59, aiProviderService:66) — Sentry/Logtail မရှိ။ | Sentry + pino/winston logger ထည့်ပါ |
| 16 | Tests run in CI | server/*.test.ts 9 files ရှိ, သို့သော် package.json:6 scripts တွင် test script မရှိ။ | "test": "vitest --run" ထည့်ပြီး GitHub Actions CI ထည့်ပါ |
| 17 | Vercel → Railway URL hardcode | vercel.json:4 rewrites destination hardcoded railway.app URL — env var မဟုတ်။ | Vercel env variable သို့ ရွှေ့ပါ |

## Summary Score Card

| Category | Score | အခြေအနေ |
| --- | --- | --- |
| Code Completeness (14 modules) | 14/14 ✓ | 99/100 |
| Env & Secrets | 0/6 | P0 Blocker |
| Production Infra | 2/6 | P1 Fix needed |
| Quality & Polish | 3/5 | P2 Nice to have |

# 3. ဘယ်ကစရမလဲ — 4-Phase Roadmap (အားလုံး 2 ပတ်)

အောက်တွင် Priority အစဉ်လိုက် — P0 ကို Day 1 တွင် 2-3 နာရီအတွင်း အပြီးလုပ်ပြီး, P1 ကို Week 1, P2 ကို Week 2 တွင် လုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။

| Phase | ကြာချိန် | လုပ်ရမည့်အရာ | ရလဒ် |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 ENV & Security | Day 1 (2-3h) | .env.example ဖန်တီး, .env ဖြည့်, JWT_SECRET generate, Stripe/Google/Email key စမ်းသပ် | Local တွင် mock မဟုတ် real flow စမ်းနိုင်ပြီ |
| Phase 1 Backend Hardening | Day 2-5 | AI key, Meta webhook, rate limiter fix, DB persistence ရွေးချယ်, helmet/validation, tests run | API production-ready, data မပျောက်တော့ပါ |
| Phase 2 Frontend Polish | Day 6-9 | Token storage unify, routing polish, error toasts, loading skeletons, billing downgrade modal test | UX stable, edge case handle |
| Phase 3 Deploy & Verify | Day 10-14 | Vercel+Railway deploy, env vars, Stripe webhook test, Google OAuth prod URL, CSV export verify | Live https://app.xiachat.ai ready |

# 4. Phase 0 — Environment & Security Fix (Day 1, အရေးကြီးဆုံး)

## Step 0.1 — .env.example ဖန်တီးပါ (30 မိနစ်)

Project root တွင် .env.example မရှိသဖြင့် အသစ်ဖန်တီးရမည်။ အောက်ပါအတိုင်း အတိအကျ ဖန်တီးပါ:

# === Xia Chat v3 — .env.example ===
# Copy to .env and fill real values:  cp .env.example .env  (or copy manually on Windows)

# --- Server ---
PORT=5000
NODE_ENV=development
FRONTEND_URL=http://localhost:5173
JWT_SECRET=                         # openssl rand -hex 32  → 64 hex chars

# --- Database ---
# Option A: SQLite (local dev, file data/xiachat.db) — no config needed
# Option B: MongoDB Atlas (prod)
MONGODB_URI=mongodb://localhost:27017/xiachat

# --- Stripe Billing ---
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_...
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_...
STRIPE_FREE_PRODUCT_ID=prod_xia_free
STRIPE_STARTER_PRODUCT_ID=prod_xia_starter
STRIPE_PRO_PRODUCT_ID=prod_xia_pro
STRIPE_ENTERPRISE_PRODUCT_ID=prod_xia_enterprise
STRIPE_STARTER_PRICE_MONTHLY=price_...
STRIPE_STARTER_PRICE_ANNUAL=price_...
STRIPE_PRO_PRICE_MONTHLY=price_...
STRIPE_PRO_PRICE_ANNUAL=price_...
STRIPE_ENTERPRISE_PRICE_MONTHLY=price_...
STRIPE_ENTERPRISE_PRICE_ANNUAL=price_...

# --- Google OAuth 2.0 ---
GOOGLE_CLIENT_ID=...apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=GOCSPX-...
GOOGLE_CALLBACK_URL=http://localhost:5000/api/auth/google/callback

# --- Email SMTP (SendGrid / Resend / Mailgun) ---
EMAIL_HOST=smtp.sendgrid.net
EMAIL_PORT=587
EMAIL_USER=apikey
EMAIL_PASS=SG.xxxxx
EMAIL_FROM=Xia Chat <noreply@xiachat.ai>

# --- AI Provider ---
GEMINI_API_KEY=AIzaSy...
# OPENAI_API_KEY=sk-...   # alternative

# --- Meta / WhatsApp ---
META_APP_SECRET=...
WHATSAPP_TOKEN=EAA...

# --- Frontend (Vite) ---
VITE_API_URL=

ဖန်တီးရန် command (PowerShell):

New-Item -ItemType File -Path ".env.example" -Force
# ထို့နောက် အပေါ်က content ကို paste လုပ်ပါ
Copy-Item ".env.example" ".env"  # .env အဖြစ် ကူးပြီး တန်ဖိုးအစစ်ဖြည့်ပါ

## Step 0.2 — JWT_SECRET Generate (5 မိနစ်)

authController.ts:9 fallback secret က အားနည်းသဖြင့် prod တွင် ပြင်ရမည်။

node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
# output: a3f9c1... (64 chars) → .env တွင် JWT_SECRET=... အဖြစ် ထည့်ပါ
# PowerShell alternative:  [Convert]::ToHexString((1..32 | ForEach-Object { Get-Random -Maximum 256 }))

စမ်းသပ်ရန်: JWT_SECRET မထည့်ပဲ server run ရင် "xia_chat_dev_jwt_secret_key_8f9a2b7c4d1e" သုံးနေကြောင်း console တွင် သတိပေးချက် ထည့်သင့်သည် — authController.ts:9 အောက်တွင် if (!process.env.JWT_SECRET) console.warn(...) ထည့်ပါ။

## Step 0.3 — Stripe Test Keys (30 မိနစ်)

1. https://dashboard.stripe.com/test/apikeys → Secret key (sk_test_...) ကူးယူပြီး .env တွင် STRIPE_SECRET_KEY ထည့်ပါ။

2. Webhook: dashboard.stripe.com/test/webhooks → Add endpoint → URL: http://localhost:5000/api/webhooks/stripe (prod တွင် https://yourdomain/api/webhooks/stripe) → Events: checkout.session.completed, customer.subscription.updated/deleted, invoice.paid → Signing secret (whsec_...) ကူးယူပြီး STRIPE_WEBHOOK_SECRET ထည့်ပါ။

3. Products: 4 plans (Free/Starter/Pro/Enterprise) — db.ts:812-936 seedDefaultPlans() က prod/starter/pro/enterprise price IDs ကို env မှ ဖတ်သည်။ Dashboard တွင် Product ဖန်တီးပြီး Price ID (price_...) ကို .env တွင် ဖြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် test တွင် price_xia_* mock သုံးနိုင်သည် (stripeService.ts:53 check)။

# Stripe mock check (stripeService.ts:53): priceId.startsWith('price_xia_') ဆို mock url ပြန်သည်
# ⇒ Test keys ထည့်ပြီး priceId အစစ်သုံးမှ Stripe အစစ် စမ်းနိုင်မည်
# Verify: POST /api/billing/checkout-session → should return https://checkout.stripe.com/... not mock

## Step 0.4 — Google OAuth (20 မိနစ်)

1. https://console.cloud.google.com → APIs & Services → Credentials → Create OAuth client ID (Web application) → Authorized redirect URIs: http://localhost:5000/api/auth/google/callback (prod: https://api.yourdomain/api/auth/google/callback) → Client ID/Secret ကူးပြီး .env ထည့်ပါ။

2. FRONTEND_URL ကိုပါ https://... သို့ ပြောင်းပါ (prod). Google callback က authController.ts:453 တွင် GOOGLE_CALLBACK_URL ကို သုံးသည်။

# Verify: GET http://localhost:5000/api/auth/google → should redirect to https://accounts.google.com/... not mock_oauth_code_12345 (authController.ts:467)

## Step 0.5 — Email SMTP (15 မိနစ်)

SendGrid (free 100/day) သို့မဟုတ် Resend ကို အကြံပြုသည်။ emailService.ts:11 isSmtpConfigured() true ဖြစ်ရန် HOST/USER/PASS 3 ခု လိုသည်။

# SendGrid example: EMAIL_HOST=smtp.sendgrid.net  EMAIL_PORT=587  EMAIL_USER=apikey  EMAIL_PASS=SG.xxx
# Resend example:    EMAIL_HOST=smtp.resend.com
# Verify: POST /api/auth/forgot-password {email: "test@example.com"} → check inbox, not console log (emailService.ts:40)

# 5. Phase 1 — Backend Production Hardening (Day 2-5)

## Step 1.1 — GEMINI_API_KEY & AI Fallback ပြင္ပြင္

aiProviderService.ts:81 တွင္ GEMINI_API_KEY မရင္ပါ Local Fallback Engine သာ (124-144) သုံသည္ — return/refund/shipping keyword match သာ။ Production တွင္ LLM အစစ္ လိုသည္။

# https://aistudio.google.com/app/apikey -> Create API key -> .env GEMINI_API_KEY=...
# aiProviderService.ts:92 endpoint is gemini-1.5-flash, but req.model default gemini-2.5-flash (54) mismatch
# Fix: aiProviderService.ts:92-94 to use selectedModel variable:
#   https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/${selectedModel}:generateContent?key=...
# Verify: POST /api/ai-agents/:id/test {message: hello} -> modelUsed should be gemini-2.5-flash, not Local Fallback Engine

Optional: OPENAI_API_KEY support ကို aiProviderService.ts:115 တွင် OpenAI fetch branch ထပ်ထည့်နိုင်သည် (ယခု Gemini သာ implement ထားသည်)။

## Step 1.2 — Rate Limiter Bug Fix (5 မိနစ္)

server/index.ts:162 bug -- isTestMode = TEST_MODE==='true' || NODE_ENV==='test' || NODE_ENV!=='production' => NODE_ENV=development တွင္ အမြဲ true ဖြစ္ဆဆိ authLimiter max 1000 (prod 20) ကိ bypass လုပ္နေသည္။

// server/index.ts:162-163  BEFORE (bug):
// const isTestMode = process.env.TEST_MODE === 'true' || process.env.NODE_ENV === 'test' || process.env.NODE_ENV !== 'production';
// AFTER (fix):
const isTestMode = process.env.TEST_MODE === 'true' || process.env.NODE_ENV === 'test';
const authLimiter = rateLimit({ max: isTestMode ? 1000 : 20, ... });
const resetLimiter = rateLimit({ max: isTestMode ? 1000 : 5, ... });
# Verify: NODE_ENV=production npm run server => curl 21st request should be 429

## Step 1.3 — Database Persistence (အရေးကြီးဆုံး 1-2 နာရီ)

DECISION REQUIRED

better-sqlite3 file `data/xiachat.db` (db.ts:10) သည် Railway/Vercel serverless တွင် ephemeral ဖြစ်သည် — container restart တိုင်း data ပျောက်မည်။ .gitignore:41 data/ ignored မှန်သော်လည်း cloud persistence မရှိ။

ရွေးချယ်စရာ 3 ခု (တစ်ခုခု ရွေးပါ):

Option A — MongoDB Atlas (အလွယ်ဆုံး, models.ts အသင့်ရှိ) → MONGODB_URI ထည့်ပြီး SQLite ကို dev-only ထားပါ။ Mongoose models (models.ts:346) ကို primary source အဖြစ် migrate လုပ်ပါ။

Option B — Turso / Litestream (SQLite cloud) → better-sqlite3 ကို @libsql/client သို့ ပြောင်းပြီး Turso URL သုံးပါ။ Migration အနည်းဆုံး။

Option C — Postgres (Neon/Supabase) → db.ts ကို pg သို့ ပြောင်းပါ။ Migration အများဆုံး, သို့သော် scalable အကောင်းဆုံး။

# Quick check: ls data/  → xiachat.db should exist locally
# If choosing MongoDB Atlas:
# 1. https://cloud.mongodb.com → Create cluster (free) → Connect → MONGODB_URI
# 2. server/models.ts:360 mongoose.connect already handles it
# 3. Gradually migrate controllers from db.prepare() to Model.find()
# Recommendation for speed: Option A (Atlas) — db.ts SQLite ကို dev, models.ts MongoDB ကို prod အဖြစ် feature flag ထားပါ

## Step 1.4 — Security Hardening (30 မိနစ်)

Helmet, Validation, Sanitization ထည့်ပါ — ယခု မရှိ။

npm install helmet express-validator
# server/index.ts:142
import helmet from 'helmet';
app.use(helmet());
// + add validation middleware example:
import { body } from 'express-validator';
app.post('/api/auth/signup', authLimiter, body('email').isEmail().normalizeEmail(), signup);
# Also: CORS allowlist if multiple frontends:
# origin: [process.env.FRONTEND_URL, "https://app.xiachat.ai"].filter(Boolean)

## Step 1.5 — Tests နှင့် Build Verify (15 မိနစ်)

# package.json:12 တွင် test script မရှိ — ထည့်ပါ:
# "test": "vitest run"  or  "test": "tsx --test server/*.test.ts"
npm install -D vitest  # if not installed
npm test               # should show 47/47 passed
npm run build          # tsc -b && vite build → check dist/
npm run lint           # oxlint (already .oxlintrc.json:4)

# 6. Phase 2 — Frontend & UX Polish (Day 6-9)

## Step 2.1 — Token Storage ကို ရှင်းလင်းပါ

AuthContext.tsx:27 localStorage + authController.ts:21 httpOnly cookie နှစ်ခု ပြိုင်တူသုံးနေသည် — confusion ရှိ။ httpOnly cookie က XSS safe, localStorage Bearer က Vercel proxy (vercel.json:3) cross-domain တွင် လိုသည်။

အကြံပြုချက်: httpOnly cookie ကို primary, Authorization header ကို fallback အဖြစ် ထားပြီး utils/api.ts:3 getAuthHeaders() ကို တစ်ခုတည်း source of truth ထားပါ။ AuthContext.tsx:46 URL ?token= handling ကိုလည်း httpOnly cookie သို့ ပြောင်းရန် စဉ်းစားပါ။

## Step 2.2 — Routing & Error Handling

App.tsx:77 manual pushState routing — React Router migrate optional, သို့သော် 404 page, scrollTo top (App.tsx:80), auth redirect loop (App.tsx:163-243) ကို စမ်းသပ်ပါ။

Dashboard.tsx:119 resendVerification toast 5s auto-clear, BillingPage.tsx:1077 success/error banners — အားလုံး UX consistent ဖြစ်အောင် Toast component တစ်ခုတည်း သုံးပါ (team/ToastNotification.tsx:??).

Knowledge RAG debug tool (SemanticSearchDebugTool.tsx) ကို prod တွင် hide/flag ထားပါ — knowledgeController.ts:235 /search endpoint က authenticated မှန်သော်လည်း verbose logging မလိုပါ။

## Step 2.3 — Billing Downgrade & Cancel Flow စမ်းသပ်

# Billing downgrade conflict test (billingController.ts 409 handling):
# 1. Free plan မှ Starter → Pro → Pro မှ Free downgrade စမ်းပါ
# 2. DowngradeModal.tsx: conflicts array (agents/members/knowledge) ပြသမှု စစ်ပါ
# 3. CancelModal → resume flow (ProtectedPages.tsx:1022) စစ်ပါ
# Frontend: PlanComparisonSection.tsx price display monthly/annual toggle တိကျမှု စစ်ပါ

## Step 2.4 — Inbox SSE & AI Handoff

# Inbox SSE: GET /api/inbox/events (inboxController.ts:214) → EventSource with auth token
# Browser Network → SSE connection 200? Reconnect logic?
# Test: postMessage → generateAIDraft (aiProviderService.ts) → takeoverConversation → returnToAI
# Check: ai_assistants.human_handoff_enabled (db.ts:484) toggle effect

# 7. Phase 3 — Deploy & Live Verification (Day 10-14)

## Step 3.1 — Vercel Frontend Deploy

vercel.json:2-11 rewrites က /api/* ကို Railway သို့ proxy လုပ်ထားသည် — production domain ထည့်ရန်:

# Vercel Dashboard → Project → Settings → Environment Variables:
VITE_API_URL=https://xiachatv3-production.up.railway.app   # or https://api.xiachat.ai
# vercel.json:4 destination ကို env var သုံးလိုပါက Vercel rewrites အစား vite proxy + CORS ဖြင့် ထားနိုင်သည်
# Deploy:  vercel --prod  or  git push → auto deploy
# Verify: https://your-vercel-url.vercel.app/api/health → {status:"ok", service:"Xia Chat Auth API"} (index.ts:313)

## Step 3.2 — Railway Backend Deploy

# Railway Dashboard → Variables → Add all .env vars (JWT_SECRET, STRIPE_*, GOOGLE_*, EMAIL_*, MONGODB_URI, FRONTEND_URL=https://your-vercel-url.vercel.app)
# Railway → Settings → Domains → Generate Domain (e.g., xiachatv3-production.up.railway.app)
# Verify: curl https://xiachatv3-production.up.railway.app/api/health
# Logs: Railway → Deployments → View Logs → check [Xia Chat Server] Running + [MongoDB] Connected

## Step 3.3 — Live E2E Checklist (30 မိနစ်)

| # | Flow | Expected | Status ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Signup (email+password) | 201 + verification email received | ☐ |
| 2 | Verify email link | email_verified=1, redirect dashboard | ☐ |
| 3 | Login (email / username) | JWT cookie + Bearer token, onboarding or dashboard | ☐ |
| 4 | Google OAuth signup | Redirect /set-password?auth=google_success | ☐ |
| 5 | Onboarding 3 steps | Workspace + channels + AI assistant created | ☐ |
| 6 | Dashboard metrics | TotalConversations, AI Resolved, etc. real DB numbers | ☐ |
| 7 | Inbox SSE + AI reply | SSE 200, AI draft generated (not fallback) | ☐ |
| 8 | Knowledge upload + RAG search | Chunk count >0, /knowledge-base/search returns chunks | ☐ |
| 9 | Billing Checkout | Redirect https://checkout.stripe.com/... (not mock) | ☐ |
| 10 | Stripe webhook | Railway logs: webhook_events inserted, subscription updated | ☐ |
| 11 | Customer portal | Redirect https://billing.stripe.com/... | ☐ |
| 12 | Analytics CSV export | GET /api/analytics/export.csv downloads xiachat_analytics_30d.csv | ☐ |
| 13 | Team invite | Invitation email (or console if SMTP not prod) | ☐ |
| 14 | Forgot password | 6-digit code + reset link email, 15m expiry | ☐ |

# 8. ဖိုင်နေရာပြမြေပုံ — ဘယ်ဖိုင်ကို ဘယ်မှာ ပြင်ရမလဲ

အောက်တွင် Task တစ်ခုစီအတွက် တိုက်ရိုင် ဖိုင်နှင့် လိုင်းနံပါတ် ဖော်ပြထားသည် — VS Code တွင် Ctrl+Click ဖြင့် သွားနိုင်သည်။

| Task | ဖိုင်နေရာ | လိုင်းနံပါတ် | ပြင်ရမည့်အရာ |
| --- | --- | --- | --- |
| .env setup | .env.example (အသစ်) .env (gitignored) | — | ဖန်တီး, .env.example မှ ကူးပြီး values ဖြည့်ပါ |
| JWT fix | server/authController.ts | 9, 17-30 | JWT_SECRET fallback remove, warn if missing |
| Stripe | server/stripeService.ts | 4-11, 53, 84 | isStripeConfigured, price_xia_ mock check |
| Stripe webhook | server/index.ts | 155 | express.raw before json, handleStripeWebhook |
| Google OAuth | server/authController.ts | 440-627 | GOOGLE_CLIENT_ID check, state JWT, mock fallback |
| Email | server/emailService.ts | 11-46 | isSmtpConfigured, createTransporter, dev log |
| AI Provider | server/aiProviderService.ts | 54,81,92,124 | selectedModel mismatch, fallback engine |
| Rate limiter | server/index.ts | 162-178 | isTestMode bug → fix |
| DB SQLite | server/db.ts | 10,14,412-507 | dataDir, WAL mode, migrations, seed plans |
| DB Mongo | server/models.ts | 360-369 | connectMongoDB, fallback URI |
| CORS/Helmet | server/index.ts | 147-152 | cors origin, add helmet |
| Frontend API | src/utils/api.ts | 3-26 | getAuthHeaders, apiFetch token inject |
| Auth Context | src/context/AuthContext.tsx | 27,46,59,86 | localStorage + cookie dual handling |
| Routing | src/App.tsx | 37-61,77,163 | PROTECTED_ROUTES, pushState, guards |
| Vite proxy | vite.config.ts | 8-17 | proxy /api → localhost:5000 |
| Vercel | vercel.json | 3-9 | rewrites destination hardcoded |
| Types | src/types/*.ts | auth.ts:1, billing.ts | User, BillingOverview etc. |
| Styles | src/index.css | 3-13 | theme colors, Inter font |

# 9. Checklist — မမေ့စေရန်

## Before First Code Change — မရေးခင် စစ်ရန်

☐  Node 20+ နှင့် npm 10+ installed?  (node -v, npm -v)

☐  git status clean?  (git diff)

☐  .env.example ဖန်တီးပြီး .env ဖြည့်ပြီးပြီလား?

☐  npm install ပြီးပြီလား?  (node_modules exists?)

☐  npm run dev → http://localhost:5173 နှင့် http://localhost:5000/api/health 200?

☐  47 tests passed?  (npm test)

☐  npm run build → dist/ success?

## Do — ဆောင်ရန်

☐  JWT_SECRET ကို openssl rand -hex 32 ဖြင့် generate လုပ်ပါ

☐  Stripe test keys + webhook secret ထည့်ပြီး checkout mock မဟုတ်ကြောင်း စစ်ပါ

☐  Google OAuth redirect URI ကို console တွင် register လုပ်ပါ

☐  Email SMTP စမ်းပြီး forgot-password email ဝင်ကြောင်း စစ်ပါ

☐  GEMINI_API_KEY ထည့်ပြီး AI playground တွင် Local Fallback မဟုတ်ကြောင်း စစ်ပါ

☐  isTestMode bug fix + helmet install

☐  Database persistence decision → Atlas/Turso/Postgres ရွေးပြီး MONGODB_URI ထည့်ပါ

☐  Vercel + Railway env vars sync လုပ်ပါ

☐  Live E2E 14 flows checklist အကုန်စစ်ပါ

## Don't — မလုပ်ရသေးသောအရာများ

☐  .env ကို git commit မလုပ်ရ — .gitignore:42 တွင် ignored မှန်သည်, သို့သော် GitHub တွင် secret scan alert ရှိမရှိ စစ်ပါ

☐  data/xiachat.db ကို prod တွင် မသုံးရ — ephemeral, Railway restart တွင် ပျောက်မည်

☐  Stripe price IDs ကို hardcode မလုပ်ရ — .env STRIP_PRICE_* သုံးပါ (db.ts:819-834)

☐  JWT fallback secret ကို prod တွင် မထားရ — authController.ts:9

# 10. အမေးများသောမေးခွန်း & အသုံးဝင်သော Commands

## FAQ

Q: ဘယ်က အရင်စရမလဲ အကောင်းဆုံးလဲ?

A: Phase 0 — .env.example → .env → JWT_SECRET → Stripe test keys ။ 2-3 နာရီအတွင်း local တွင် real payment မဟုတ် test checkout စမ်းနိုင်ပြီ။ ထို့နောက် GEMINI_API_KEY ထည့်ပြီး AI fallback ပျောက်ကြောင်း စစ်ပါ။

Q: SQLite ကို ဆက်သုံးလို့ရလား?

A: Local dev တွင် ရသည်။ Prod (Vercel/Railway serverless) တွင် မရပါ — container restart တိုင်း file ပျောက်သည်။ Turso (SQLite cloud) သို့ @libsql/client ဖြင့် အလွယ်ပြောင်းနိုင်သည်, သို့မဟုတ် Atlas MongoDB ကို models.ts မှတစ်ဆင့် သုံးပါ။

Q: Vercel တွင် /api proxy က အလုပ်မလုပ်ဘူးလား?

A: vercel.json:3 rewrites က Railway URL သို့ hardcode ထားသည်။ Prod တွင် Frontend env VITE_API_URL ကို Railway domain သို့ set လုပ်ပြီး headers Authorization Bearer token ကို apiFetch (utils/api.ts:12) မှတစ်ဆင့် ပို့နေကြောင်း Network tab တွင် စစ်ပါ။ CORS (index.ts:148) origin က FRONTEND_URL နှင့် ကိုက်ညီရမည်။

Q: Tests က ဘယ်လို run ရမလဲ?

A: package.json:6 တွင် test script မရှိ၍ vitest သို့မဟုတ် tsx --test ထည့်ရမည်။ server/*.test.ts 9 files ကို vitest run ဖြင့် 47 tests pass ကြောင်း scripts/generate_pdf.js:109 တွင် ဖော်ပြထားသည်။

## Useful Commands — Copy & Paste

# --- Setup ---
npm install
cp .env.example .env          # Windows: Copy-Item .env.example .env
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"  # JWT_SECRET

# --- Dev ---
npm run dev                   # SERVER 5000 + VITE 5173
npm run dev:frontend          # vite only
npm run server                # tsx server/index.ts only
curl http://localhost:5000/api/health

# --- Quality ---
npx tsc -b --noEmit           # type check
npx oxlint                    # lint (oxlint 1.75)
npm run build                 # vite build → dist/
npm test                      # after adding vitest

# --- DB ---
ls data/                      # check xiachat.db exists
npx tsx server/db.ts          # seed plans (auto on import)

# --- Stripe CLI (local webhook test) ---
stripe listen --forward-to localhost:5000/api/webhooks/stripe
stripe trigger checkout.session.completed

# --- Deploy ---
vercel --prod
railway up  # or git push → Railway auto deploy

## ဆက်သွယ်ရန် & နောက်တစ်ဆင့်

ဒီ guide အတိုင်း Phase 0 ကို Day 1 တွင် အပြီးလုပ်ပြီး, git commit "chore: add .env.example and fix isTestMode" ဖြင့် စတင်ရန် အကြံပြုပါသည်။ Phase 1 DATABASE decision (MongoDB Atlas vs Turso) ကို team နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ code ထပ်ရေးပါ — DB ရွေးချယ်မှု ကျန်အရာအားလုံး (migrations, controllers, deploy) ကို သက်ရောက်သည်။

အကူအညီလိုပါက — server/*.test.ts တွင် expected behavior များရှိပြီး, Xia_Chat_Status_Report.pdf (root) တွင် 99/100 audit လည်း ဖတ်နိုင်သည်။